Koog Agent Editor

Produkt-Roadmap & MVP-Konzept

Stand: März 2026  ·  Framework: JetBrains Koog (Kotlin)

🎯  Produktvision

Ein visueller Editor, der Entwicklern erlaubt, Koog-basierte AI-Agenten und deren Elemente (Tools, Workflows, Sub-Agents, Memory) grafisch zu modellieren, zu konfigurieren und direkt als Kotlin-Code zu exportieren – ohne tiefen Framework-Boilerplate schreiben zu müssen.

Zielgruppe: Kotlin-Entwickler, die AI-Agenten mit Koog bauen und deren Komplexität strukturiert abbilden wollen – von einfachen Single-Agents bis zu enterprise-ready Multi-Agent-Systemen.

💡  Kern-Ideen & Differenzierung

Was macht diesen Editor besonders?

| Idee | Vorteil |
| --- | --- |
| Canvas-basierte Graph-Modellierung | Koog Workflows sind nativ graph-basiert — der Editor spiegelt die interne Struktur 1:1 wider |
| Live Kotlin-Code-Generierung | Jede Änderung im Canvas erzeugt sofort validen Koog-Kotlin-Code — kein Boilerplate mehr |
| Tool Registry Builder | Tools visuell definieren (Name, Parameter, Handler-Typ) und direkt in die ToolRegistry exportieren |
| Sub-Agent Delegation | Hierarchische Agent-Bäume visuell aufbauen und Delegation-Strategien konfigurieren |
| MCP-Integration | MCP-Server aus dem Editor heraus verbinden und Tools automatisch importieren |
| Validierung & Linting | Fehlkonfigurationen (z. B. fehlende Tools, zyklische Graphen) in Echtzeit erkennen |

🚀  MVP — Phase 0 (Wochen 1–6)

Das MVP beweist den Kernnutzen: visuell ein Koog-Agent modellieren und als Kotlin-Code exportieren. Alles andere ist Nice-to-have.

| Feature | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Canvas Engine | Interaktive Node-basierte Zeichenfläche (z. B. auf Compose Desktop oder React+Kotlin/JS). Nodes: Agent, Tool, Input, Output | Kritisch |
| Agent-Node | Name, System-Prompt, LLM-Modell (OpenAI / Anthropic / Google) konfigurierbar | Kritisch |
| Tool-Node | Tool-Name, Parameter (Typ + Beschreibung) definieren, direkt mit Agent verbinden | Kritisch |
| Kotlin-Export | Ein-Klick-Export: generiert vollständigen, kompilierbaren Koog-Kotlin-Code inkl. ToolRegistry | Kritisch |
| Graph-Validierung | Fehlermeldung bei ungültigen Verbindungen (z. B. Tool ohne Agent) | Hoch |
| Einfache Persistenz | Projektstand als JSON lokal speichern und wieder laden | Hoch |
| LLM-Provider Auswahl | Dropdown für OpenAI, Anthropic (Claude), Google — generiert den richtigen Executor-Code | Mittel |

MVP-Ziel: Ein Entwickler öffnet den Editor, zieht 3 Nodes auf die Canvas (Agent + 2 Tools), verbindet sie, klickt Export — und hat in < 5 Minuten laufenden Kotlin-Code.

📅  Roadmap — Alle Phasen

| Phase 1 — MVP • Wochen 1–6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum | Aufgabe / Feature | Technologie |
| Woche 1–2 | Canvas Engine aufsetzen (Node/Edge Rendering, Drag & Drop) | Compose Desktop / React+K/JS |
| Woche 2–3 | Agent-Node & Tool-Node mit Properties Panel | Koog DSL Analyse |
| Woche 3–4 | Kotlin-Code-Generator (AIAgent + ToolRegistry) | Kotlin Code Generation |
| Woche 4–5 | Graph-Validierung & Fehleranzeige | Static Analysis |
| Woche 5–6 | Lokale Persistenz (JSON), Export-Dialog, UI-Polish | Kotlinx Serialization |

| Phase 2 — Beta • Monat 2–3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum | Aufgabe / Feature | Technologie |
| Monat 2 | Graph-Workflow-Editor: Nodes, Loops, Branches, Fallbacks | Koog Graph API |
| Monat 2 | Sub-Agent-Node: Hierarchische Agent-Bäume & Delegation | Koog Sub-Agents |
| Monat 2–3 | MCP-Server verbinden: Tool-Import per Protokoll | Kotlin MCP SDK |
| Monat 3 | Live-Preview: Agent direkt aus dem Editor starten & testen | Koog Runtime Embedding |
| Monat 3 | Undo/Redo, Copy/Paste von Nodes, Gruppen | Canvas State Management |

| Phase 3 — Production • Monat 4–5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum | Aufgabe / Feature | Technologie |
| Monat 4 | Memory & RAG-Node: Vector Store, Embedding-Provider konfigurieren | Koog Memory API |
| Monat 4 | Prompt-Template-Editor mit Variablen & Vorschau | Custom UI |
| Monat 4–5 | Spring Boot / Ktor Integrations-Export | Koog Integrations |
| Monat 5 | Observability Dashboard: OpenTelemetry-Config im Editor | OTel / Langfuse |
| Monat 5 | Template-Bibliothek: vorgefertigte Agent-Patterns | Koog Beispiele |

| Phase 4 — Advanced • Monat 6+ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum | Aufgabe / Feature | Technologie |
| Monat 6 | A2A-Protokoll-Support: Agent-zu-Agent-Kommunikation modellieren | Koog A2A (v0.5+) |
| Monat 6 | Kollaborativer Modus (Multi-User Canvas) | WebSocket / CRDT |
| Monat 6+ | IntelliJ-Plugin: Editor direkt in der IDE | IntelliJ Platform SDK |
| Monat 6+ | CI/CD-Integration: Agent-Workflows direkt deployen | Gradle Plugin |
| Monat 6+ | AI-gestützte Agent-Vorschläge im Editor (Meta-AI) | Claude API |

🛠  Empfohlener Tech Stack

| Bereich | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| UI (Desktop) | Compose Multiplatform | Kotlin-nativ, JVM-kompatibel, kein JS-Bridge-Overhead |
| UI (Web-Option) | Kotlin/JS + React | Falls Browser-Zugang gewünscht, KMP ermöglicht Code-Sharing |
| Agent-Framework | JetBrains Koog (≥ 0.5) | Nativ Kotlin, graph-basiert, MCP + A2A Support |
| Serialisierung | Kotlinx Serialization | Standard im Kotlin-Ökosystem, JSON-Persistenz |
| LLM-Provider | Anthropic Claude / OpenAI | Beide von Koog nativ unterstützt |
| Observability | OpenTelemetry + Langfuse | Koog Built-in Support |
| Build | Gradle (KMP) | Standard für Kotlin Multiplatform |

⚠️  Risiken & Mitigationen

| Risiko | Schwere | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Koog-API ändert sich (noch junges Framework) | Mittel | Adapter-Layer zwischen Editor-Model und Koog-DSL einbauen |
| Canvas-Komplexität unterschätzt | Hoch | Bestehende Canvas-Lib verwenden (z. B. JGraph, React Flow) |
| Kotlin/JS Performance für große Graphen | Mittel | Pagination / Virtualisierung für große Agent-Bäume |
| Zu breiter Scope führt zu Feature-Creep | Hoch | Strikte MVP-Grenze halten — erst beweisen, dann erweitern |

📊  Erfolgskriterien

MVP-Erfolg: Ein neuer Entwickler kann in < 10 Minuten einen vollständigen Koog-Agenten mit 2+ Tools visuell modellieren und als kompilierbaren Kotlin-Code exportieren.

| Metrik | MVP-Ziel | Langfrist-Ziel |
| --- | --- | --- |
| Time-to-first-Agent | < 10 Minuten | < 3 Minuten |
| Code-Qualität des Exports | Kompilierbar ohne Änderungen | Produktionsreif + Tests |
| Unterstützte Node-Typen | 3 (Agent, Tool, I/O) | 12+ inkl. Memory, MCP, Sub-Agent |
| Validierungsfehler erkannt | Basis (fehlende Verbindungen) | Vollständiges Linting |

Koog Agent Editor  ·  März 2026  ·  Vertraulich